ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo de Fin de Grado

Sistema de generación automática de componentes de PC

Autor:

Juan Ramírez Morales

49093416P

Tutores:

Miguel Ángel Olivero González

José Manuel Sánchez Ruiz

Departamento:

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Sevilla, mes y 2026

- CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Motivo del cambio | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Creación del documento, portada, índice e introducción. | Juan Ramírez Morales | 31/01/2026 |
| 1.1 | Planificación temporal | Juan Ramírez Morales | 08/02/2026 |
| 1.2 | Gestión de riesgos | Juan Ramírez Morales | 10/02/2026 |
| 1.3 | Estimación de costes | Juan Ramírez Morales | 12/02/2026 |
| 1.4 | Herramientas empleadas | Juan Ramírez Morales | 13/02/2026 |
| 1.5 | Scrum | Juan Ramírez Morales | 16/02/2026 |
| 1.6 | PMBOK | Juan Ramírez Morales | 17/02/2026 |
| 1.7 | Descripción de Design Thinking | Juan Ramírez Morales | 18/02/2026 |
| 1.7.1 | Corrección de la memoria | Juan Ramírez Morales | 6/03/2026 |

Resumen

Contar en dos párrafos el trabajo que has hecho (En pasado, porque ya estará hecho cuando se lea)

Agradecimientos

Introducir los agradecimientos a quien se considere oportuno, esta parte es opcional.

Índice general

CONTROL DE VERSIONES	2

1. Introducción	10

1.1 Motivación	10

1.2 Objetivos	10

1.3 Justificación	10

2. Gestión del proyecto	10

2.1 Estimación de costes y esfuerzo	10

2.2 Planificación temporal del problema	12

3. Prácticas y actividades para cada fase del proyecto	13

4. Herramientas para realización de actividades	14

5. Gestión del proyecto utilizando el marco de trabajo	14

5.1 Planificación temporal de la fase de descubrimiento	14

5.2 Planificación temporal de la fase de desarrollo	15

5.3 Planificación temporal de la fase de operaciones	16

6. Fase de descubrimiento	17

6.1 Understand and Empathy	17

6.2 Define	17

6.3 Idea	17

6.4 Decide	17

6.5 Prototype	17

6.6 Validate	17

6.7 Retrospectiva	17

7. Fase de desarrollo	18

7.1 Plan	18

7.1.1 Product Backlog	18

7.1.2 Definición de actores del sistema	19

7.1.3 Requisitos funcionales	19

7.1.4 Requisitos no funcionales	19

7.1.5 Requisitos de almacenamiento de información	19

7.1.6 Definición de diagramas de secuencias	20

7.2 Code	20

7.2.1 Tecnologías utilizadas	20

7.2.2 Implementación	21

7.3 Build	21

7.4 Test	21

7.4.1 Casos de uso	21

7.4.2 Implementación de las pruebas	21

7.5 Retrospectiva	21

8. Fase de operaciones	22

8.1 Release	22

8.2 Deploy	22

8.3 Operate	22

8.4 Monitor	23

8.5 Retrospectiva	23

9. Conclusiones	23

9.1 Conclusiones personales	23

9.2 Mejoras a realizar en el futuro	23

10. Bibliografía	23

Índice de tablas

Tabla 1: Descripción Tutor 1	9

Tabla 2: Descripción tutor 2	9

Tabla 3: Descripción alumno	10

Tabla 4: Precios por trabajador TI	10

Tabla 5: Coste estimado proyecto	10

Tabla 6: Coste real proyecto	10

Tabla 7: Planificación del estudio y análisis del proyecto	11

Tabla 13: Ejemplo de gestión de fase de descubrimiento.	14

Tabla 14: Ejemplo de gestión de fase de desarrollo.	15

Tabla 15: Ejemplo de gestión de fase de operaciones.	15

Tabla 16: Product Backlog	17

Tabla X: Actor usuario no autenticado	18

Tabla X: RF-01	18

Tabla X: RNF-01	18

Tabla X: RI-01	18

Tabla X: RF-01.	20

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Horas reales vs horas estimadas	10

Ilustración 36: Diagrama de Secuencia 1	18

# 1. Introducción

## 1.1 Motivación

Durante mis años de estudio en la carrera de Ingeniería Informática – Ingeniería del Software, han sido frecuentas las consultas sobre qué ordenador o qué componentes comprar. Responder a esta pregunta se ha tornado bastante compleja, debido al gran catálogo del mercado existente y a la gran variabilidad. Este fenómeno, conocido como el paradigma de la Mass Customization (Personalización Masiva), genera en el usuario una sobrecarga de información que dificulta la toma de decisiones (Blecker & Abdelkafi, 2006).

En la actualidad, existen herramientas comerciales para la configuración personalizada de computadores, tales como PCPartPicker, Coolmod o el propio configurador de PcComponentes. Por lo general, trabajan bajo un modelo de validación estática (Felfernig, Hotz, Bagley, & Tiihonen, 2014), es decir, permiten al usuario elegir piezas y alertan a posteriori si hay un error de compatibilidad.

Lo que impulsa este proyecto es un sistema que no solo valide las elecciones de los usuarios, sino que proponga soluciones basándose en requisitos de más alto nivel como "quiero jugar en 4K" o "necesito renderizar vídeo" y restricciones presupuestarias, sin obligar al usuario a tener un gran conocimiento sobre hardware.

Desde la perspectiva de la Ingeniería del Software, la motivación principal de este Trabajo Fin de Grado es la aplicación del paradigma de Líneas de Productos de Software (Software Product Lines - SPL). Este enfoque permite tratar las configuraciones de PC no como productos aislados, sino como una familia de sistemas que comparten una arquitectura base y se diferencian en características específicas (Benavides, Segura, & Ruiz-Cortés, 2010).

## 1.2 Objetivos

El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es desarrollar un sistema de configuración de equipos informáticos basado en el paradigma de Líneas de Productos de Software (SPL). Para alcanzar esta meta, se establecen los siguientes objetivos específicos, divididos según su naturaleza técnica y académica:

### Objetivos técnicos

- Construir un Modelo de Características (Feature Model) –representa la información de todos los productos posibles de una línea de productos de software en términos de características y relaciones entre ellas (Benavides, Segura, & Ruiz-Cortés, 2010)-- utilizando herramientas especializadas, como Flamapy, que representen las restricciones de compatibilidad de los componentes de PC.

- Desarrollar una aplicación web intuitiva que facilite a cualquier perfil de usuario la obtención de un equipo a medida.

### Objetivos académicos

- Profundizar en el uso de tecnologías de desarrollo, así como su configuración e integración.

- Profundizar en el análisis y resolución de problemas.

- Demostrar una alta implicación con el problema y autonomía a la hora de identificar un problema y plantear soluciones.

- Demostrar capacidad de aprendizaje sobre los contextos de los problemas, sus soluciones y las técnicas y tecnologías usadas.

- Elaborar la documentación técnica necesaria para darle soporte a la solución desarrollada.

## 1.3 Justificación

Se pretende con este proyecto integrar los conocimientos adquiridos a lo largo del grado con nuevas herramientas aprendidas durante la ejecución del Trabajo Fin de Grado. Se busca no solo consolidar metodologías y herramientas ya vistas, sino también profundizar en el aprendizaje autónomo mediante un análisis detallado y riguroso del problema. Todo ello se llevará a cabo bajo la supervisión de los tutores, manteniendo el equilibrio necesario entre el apoyo y la iniciativa propia que requiere un trabajo de esta envergadura. De este modo, se intentará proporcionar un resultado acorde a la motivación y los objetivos previamente descritos.

# 2. Gestión del proyecto

## 2.1 Planificación temporal del problema

Para la planificación del Trabajo de Fin de Grado, se ha decidido su división en 5 etapas fundamentales, las cuales van a ser enumeradas y, con posterioridad, definidas y explicadas con mayor profundidad:

- Fase de investigación

- Fase de planificación

- Fase de desarrollo

- Fase de operaciones

- Finalización

Teniendo claras las diferentes etapas, se procede a realizar distintas actividades asociadas a cada una de dichas etapas.

La fase de investigación es la primera fase asociada al proyecto. Se caracteriza por la realización de un análisis profundo del problema, su investigación y su repercusión en el proyecto. Buscando entender y dejar claras las ideas que se van a desarrollar en un futuro.

Se dividirá en 3 actividades:

- Descubrimiento del problema: Aplicando las fases iniciales de la metodología Design Thinking, esta actividad se centra en comprender las necesidades reales de los usuarios. El objetivo es establecer exactamente qué problema se va a resolver.

- Comparación de alternativas: En esta parte del proceso se comparan las distintas alternativas que existen en el mercado, exponiendo de cada una de ellas sus características.

- Búsqueda de valor añadido: Tras comparar las alternativas existentes se buscan aquellas ideas que pueden ser diferenciales con respecto al resto de opciones.

| Tarea | Duración |
| --- | --- |
| Fase de investigación | 16 horas |
| Descubrimiento del problema | 10 horas |
| Comparación de alternativas | 4 horas |
| Búsqueda de valor añadido | 2 horas |

###### Tabla 1: Planificación temporal de la fase de investigación

La fase de planificación es la segunda fase asociada al proyecto. Se caracteriza por la organización de los recursos, tiempos y tareas necesarios para alcanzar los objetivos. Buscando establecer una hoja de ruta que garantice el correcto desarrollo.

Se dividirá en 6 actividades:

- Introducción: En esta parte se describirá la idea general del proyecto que servirá de base para la correcta planificación.

- Planificación temporal: Se definirán las fechas de inicio y fin, así como la duración de cada tarea para asegurar el cumplimiento de los plazos.

- Estimación de costes: Consiste en el cálculo detallado de los recursos financieros necesarios, con el fin de establecer un presupuesto realista.

- Análisis de riesgos: Identificación y evaluación de posibles eventos negativos que podrían afectar al proyecto, diseñando planes de contingencia para mitigar su impacto o probabilidad.

- Metodologías: Definición del marco de trabajo y los procesos de gestión que se seguirán para organizar el flujo de trabajo.

- Herramientas: Selección del software y los recursos tecnológicos que se utilizarán.

| Tarea | Duración |
| --- | --- |
| Fase de planificación | 39 horas |
| Introducción | 4 horas |
| Planificación temporal | 8 horas |
| Estimación de costes | 6 horas |
| Análisis de riesgos | 8 horas |
| Metodologías | 5 horas |
| Herramientas | 8 horas |

###### Tabla 2: Planificación temporal de la fase de planificación

La fase de desarrollo es la tercera fase asociada al proyecto. Se ejecutarán las tareas planificadas para materializar la solución. Se centra en la creación y la validación del producto.

Se dividirá en 4 actividades:

- Análisis y diseño: Se describen los requisitos y se transforman en especificaciones técnicas.

- Automatización: Consiste en el diseño e implementación de procesos automáticos (como pipelines de CI/CD o scripts de configuración) para agilizar las tareas repetitivas, reducir errores y optimizar el flujo de trabajo.

- Construcción: Desarrollo de los artefactos software del sistema. Esto incluye la programación de un backend, la creación de un frontend web interactivo y la implementación de la base de datos para alojar el catálogo de componentes.

- Pruebas y preproducción: Consiste en la elaboración de pruebas software para realizar verificaciones que aseguren el correcto funcionamiento y la implementación del resultado en un entorno controlado.

| Tarea | Duración |
| --- | --- |
| Fase de desarrollo | 195 horas |
| Análisis y diseño | 25 horas |
| Automatización | 20 horas |
| Construcción | 120 horas |
| Pruebas y preproducción | 30 horas |

###### Tabla 3: Planificación temporal de la fase de desarrollo

La fase de operaciones es la cuarta fase asociada al proyecto. Representa la etapa de puesta en marcha del proyecto, abarcando el proceso de despliegue de la solución tecnológica en un entorno de producción. Constará de la siguiente actividad:

- Despliegue: Consiste en el traslado de la solución desde el entorno de pruebas al entorno de producción real.

| Tarea | Duración |
| --- | --- |
| Fase de operaciones | 10 horas |
| Despliegue | 10 horas |

###### Tabla 4: Planificación temporal de la fase de operaciones

La finalización es la última fase del proyecto. Su objetivo es consolidar la información y ultimar el trabajo.

Se dividirá en 3 actividades:

- Análisis de los resultados: Se examinan los datos obtenidos comparándolos con los objetivos iniciales para evaluar el éxito y la eficacia del proyecto.

- Finalización de documentación: Asegura que toda la información esté actualizada, estructurada y sea comprensible.

- Presentación: Plasma el proyecto en una presentación visual, con el objetivo de su defensa frente al tribunal.

| Tarea | Duración |
| --- | --- |
| Finalización | 40 horas |
| Análisis de los resultados | 15 horas |
| Finalización de documentación | 10 horas |
| Presentación | 15 horas |

###### Tabla 5: Planificación temporal de la finalización

Ilustración 1: Diagarama de Gant (Microsoft Project)

Para más claridad, se ha realizado un Diagrama de Gantt en el que se ven las fases por las que pasa el proyecto y las distintas actividades asociadas a cada etapa:

## 2.2 Estimación de costes y esfuerzo

La asignatura Trabajo de Fin de Grado equivale a 12 créditos ECTS en el grado Ingeniería Informática – Ingeniería del Software de la Universidad de Sevilla, por lo que se invertirán 300 horas para el desarrollo y realización del propio trabajo, así como tiempo en reuniones y procesos de estimación del mismo. También, se ha considerado que el tiempo empleado por los tutores será de aproximadamente 10 horas.

Las personas que van a intervenir en el proyecto son:

| Nombre | Miguel Ángel Olivero González |
| --- | --- |
| Correo electrónico | molivero@us.es |
| Cargo | Tutor del Trabajo de Fin de Grado |
| Función | Dirigir y supervisar el proyecto |

###### Tabla 1: Descripción Tutor 1

| Nombre | José Manuel Sánchez Ruiz |
| --- | --- |
| Correo electrónico | jsanchez7@us.es |
| Cargo | Tutor del Trabajo de Fin de Grado |
| Función | Dirigir y supervisar el proyecto |

###### Tabla 2: Descripción tutor 2

| Nombre | Juan Ramírez Morales |
| --- | --- |
| Correo electrónico | juarammor2@alum.us.es |
| Cargo | Desarrollador del Trabajo de Fin de Grado |
| Función | Desarrollo y documentación del proyecto |

###### Tabla 3: Descripción alumno

El coste del proyecto se ha calculado en función de las 300 horas, más las 10 empleadas por los tutores. Tras suponer que el proyecto se realiza en dicho período de tiempo, se ha procedido al cálculo del coste del proyecto en función de las horas reales necesitadas.

Para calcular el coste de la forma más cercana posible, se ha tenido en cuenta el coste medio por hora de trabajo de los distintos tipos de trabajadores dentro del sector de la informática. Según la información de la Junta de Andalucía, este es el coste por hora según el tipo de trabajador asociado a proyectos informáticos (Junta de Andalucía, 2023):

| Director | 93,80 euros |
| --- | --- |
| Jefe de proyecto | 56,65 euros |
| Analista | 45,30 euros |
| Desarrollador | 35,80 euros |
| Desarrollador Junior | 28,64 euros |

###### Tabla 4: Precios por trabajador TI

Este Trabajo de Fin de Grado es un trabajo en el que para la realización y desarrollo del mismo va a intervenir una sola persona. En la fase inicial de Investigación, asumirá el rol de analista, encargado de la búsqueda de valor añadido y la comparación de alternativas. Durante la fase de planificación, el alumno asume el rol de jefe de proyecto para la gestión de riesgos, estimación de costes y planificación temporal. Durante las fases de desarrollo y operaciones, el alumno pasa al rol de desarrollador junior. Y al finalizar, vuelve a actuar como analista realizando el análisis de los resultados obtenidos, la redacción de la memoria y la preparación de la presentación final del proyecto.

A su vez, el proyecto cuenta con dos tutores, previamente mencionados, que desempeñarán de forma conjunta el rol único de director realizando tareas de supervisión, validación de hitos y apoyo estratégico.

Por ello, se han calculado los costes estimados para la realización del proyecto por parte de dichas personas y sus recursos, con el resultado:

| Persona o Recurso | Tiempo (Horas) | Coste/hora (euros) | Coste total (euros) |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista | 46 | 45,30 | 2083,8 |
| Jefe de proyecto | 49 | 56,65 | 2775,85 |
| Desarrollador Junior | 205 | 28,64 | 5871,2 |
| Director | 10 | 93,80 | 938 |
| TOTAL |  |  | 11668,85 |

###### Tabla 5: Coste estimado proyecto

## 2.3 Gestión de riesgos

En esta sección se tratará de identificar, analizar y evaluar eventos que puedan afectar al proyecto. Su objetivo es diseñar planes de respuesta y contingencia que reduzcan impactos negativos y aseguren que el plan se cumpla con éxito.

### 2.3.1 Identificación de riesgos

A continuación, se realizará la identificación de los factores que podrían comprometer el éxito del proyecto. Para ello, se presenta una matriz de riesgos, donde cada elemento se evalúa en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto estimado sobre el alcance, los costes y el tiempo.

De modo que tanto la probabilidad como el impacto podrán tomar tres valores: Alto, Medio o Bajo

| ID | Riesgo | Impacto |  |  | Probabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alcance | Costes | Tiempo |  |
| 1 | Desconocimiento de la dificultad del proyecto | Alto | Alto | Alto | Alta |
| 2 | Entregas fuera del plazo definido | Alto | Alto | Alto | Media |
| 3 | Desconocimiento de nuevas tecnologías | Bajo | Bajo | Alto | Alta |
| 4 | Cambios en las herramientas tecnológicas utilizadas | Bajo | Medio | Alto | Alta |
| 5 | Cambios en los requisitos del proyecto durante/tras la fase de desarrollo | Alto | Medio | Alto | Media |
| 6 | Requisitos mal definidos | Alto | Medio | Medio | Media |
| 7 | Falta de comunicación con los tutores del proyecto | Medio | Bajo | Medio | Media |
| 8 | Falta de implicación por el alumno que lleva a cabo el proyecto | Alto | Alto | Alto | Media |
| 9 | Falta de estandarización en los datos de los componentes | Bajo | Bajo | Medio | Media |
| 10 | Alta complejidad en el modelado de características | Bajo | Bajo | Alto | Media |
| 11 | Desviación del alcance por funcionalidades complejas | Medio | Bajo | Bajo | Alta |
| 12 | Problemas de rendimiento debido al algoritmo de selección | Bajo | Bajo | Alto | Media |
| 13 | Insuficiencia de pruebas en el código | Bajo | Medio | Alto | Media |
| 14 | Documentación mal estructurada o poco comprensible | Bajo | Bajo | Alto | Baja |
| 15 | Documentación con insuficientes apartados | Bajo | Bajo | Alto | Baja |

###### Tabla 7: Identificación de riesgos

### 2.3.2 Evaluación de riegos

Tras identificar los posibles riesgos, se procede a su evaluación cuantitativa para determinar su nivel de prioridad. La siguiente tabla presenta la matriz de evaluación, donde se cruzan los valores asignados al impacto (donde Bajo es igual a 2, Medio a 5 y Alto a 8) y la probabilidad (donde Baja es igual al 20%, Media a 50% y Alta a 80%) para obtener un índice de riesgo que permite clasificar la prioridad de estos en baja (verde), media (amarillo) o alta (rojo).

La prioridad se calculará como:

Prioridad = Probabilidad × Impactoalcance + Impactocostes + Impactotiempo3

| Impacto | 8 | 1,6 | 4,0 | 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 1 | 2,5 | 4,0 |
|  | 2 | 0,4 | 1,0 | 1,6 |
|  |  | 20% | 50% | 80% |
|  |  | Probabilidad |  |  |

###### Tabla 8: Matriz de evaluación de riesgos

Se considera que un riesgo tiene una prioridad alta si su valor es mayor o igual que 4. Su prioridad es media si su valor se encuentra entre 1 y 4 (sin incluirlos). Y su prioridad es baja si su valor es menor o igual que 1. De este modo, los riesgos se clasificarían de la siguiente forma según su prioridad:

| ID | Riesgo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desconocimiento de la dificultad del proyecto | 6,4 |
| 2 | Entregas fuera del plazo definido | 4 |
| 3 | Desconocimiento de nuevas tecnologías | 3,2 |
| 4 | Cambios en las herramientas tecnológicas utilizadas | 4 |
| 5 | Cambios en los requisitos del proyecto durante/tras la fase de desarrollo | 3,5 |
| 6 | Requisitos mal definidos | 3 |
| 7 | Falta de comunicación con los tutores del proyecto | 2 |
| 8 | Falta de implicación por el alumno que lleva a cabo el proyecto | 4 |
| 9 | Falta de estandarización en los datos de los componentes | 1,5 |
| 10 | Alta complejidad en el modelado de características | 2 |
| 11 | Desviación del alcance por funcionalidades complejas | 2,4 |
| 12 | Problemas de rendimiento debido al algoritmo de selección | 2 |
| 13 | Insuficiencia de pruebas en el código | 2,5 |
| 14 | Documentación mal estructurada o poco comprensible | 0,8 |
| 15 | Documentación con insuficientes apartados | 0,8 |

###### Tabla 9: Identificación de riesgos (cuantitativa)

Destacan especialmente el ID 1 con un valor de 6,4 y los ID 2, 4 y 8 con un valor de 4. Estos elementos representan las mayores amenazas para el éxito del proyecto, centrados principalmente en la gestión del tiempo y la curva de aprendizaje tecnológica.

Gran parte de los riesgos se encuentran en la zona amarilla. Aunque no requieren una acción inmediata, demandan una monitorización continua para evitar que su impacto se eleve a niveles críticos.

Los riesgos relacionados con la documentación (ID 14 y 15) presentan los valores más bajos (0,8). Su impacto es reducido

### 2.3.3 Mitigación de riesgos

A continuación, se definen las respuestas para reducir la probabilidad de aparición de los riesgos en el proyecto. La siguiente tabla detalla las acciones diseñadas para gestionar cada riesgo, priorizando aquellos con niveles de severidad alto y medio.

| ID | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- |
| 1 | Realizar un estudio previo para validar la viabilidad de las herramientas seleccionadas. |
| 2 | Implementar un cronograma con márgenes de tiempo teniendo en cuenta posibles desviaciones sin afectar a la entrega final. |
| 3 | Realizar un estudio previo de las tecnologías a usar, buscando asesoramiento de tutores si fuese necesario. |
| 4 | Realizar un estudio previo para validar la viabilidad de las herramientas seleccionadas. |
| 5 | Mantener reuniones periódicas con los tutores para validar los requisitos y el progreso, evitando así cambios drásticos. |
| 6 | Mantener reuniones periódicas con los tutores para validar los requisitos y el progreso, evitando así cambios drásticos. |
| 7 | Mantener reuniones periódicas con los tutores para validar los requisitos y el progreso, evitando así cambios drásticos. |
| 8 | Implementar un cronograma con márgenes de tiempo teniendo en cuenta posibles desviaciones sin afectar a la entrega final. |
| 9 | Usar datasets estáticos (CSV/JSON) o limitar el alcance a un proveedor con datos estructurados |
| 10 | Acotar el dominio. Descartar hardware muy específico |
| 11 | Priorizar el desarrollo de funcionalidades esenciales. Si una funcionalidad compleja bloquea el avance, se simplificará para asegurar el Producto Mínimo Viable. |
| 12 | Aplicar buenas prácticas y optimizar el código |
| 13 | Aplicar buenas prácticas, como la ejecución de pruebas sistemáticas durante la construcción. |
| 14 | Utilizar plantillas proporcionadas por los tutores y herramientas que faciliten la documentación y todo lo incluido en ella para evitar la acumulación de trabajo al final. |
| 15 | Utilizar plantillas proporcionadas por los tutores y herramientas que faciliten la documentación y todo lo incluido en ella para evitar la acumulación de trabajo al final. |

###### Tabla 10: Estrategias de mitigación de riesgos

### 2.3.4 Monitoreo y control

En esta parte se establecen los mecanismos para supervisar el proyecto y la efectividad de las estrategias de mitigación.

Se dividirá en 2 actividades:

- Primeramente, se realiza la revisión periódica, tras cada Sprint, de las tareas completadas frente al cronograma (diagrama de Gantt) para ajustar recursos o tiempos ante posibles desviaciones en la planificación.

- Por último, se hace la reevaluación continua, también tras cada Sprint, de la matriz de riesgos para identificar nuevas amenazas y verificar que las estrategias de mitigación están cumpliendo su función.

# 3. Metodología

Se ha definido una estrategia metodológica híbrida adaptada a las necesidades de cada fase. Esta elección responde al contexto de desarrollo individual del proyecto. Dado que es ejecutado por una única persona, la aplicación ortodoxa de las metodologías resultaría ineficiente e irreal, al requerir de un equipo y distintos roles. De este modo, se integra Design Thinking para la ideación y el análisis centrado en el usuario, el marco ágil Scrum para estructurar el proyecto, y los estándares de PMBOK para la gestión formal de la planificación, los costes y los riesgos del proyecto.

## 3.1 Scrum

Para la gestión y desarrollo del proyecto se ha optado por utilizar Scrum. La elección de esta metodología frente a modelos tradicionales en cascada se debe a la necesidad de gestionar la incertidumbre, permitir la adaptación a cambios durante el desarrollo y asegurar entregas incrementales de valor.

Dado que este proyecto cuenta con características específicas (es un trabajo académico individual con una fecha de entrega inamovible), se ha realizado una adaptación de Scrum.

Aunque Scrum es concebido con equipos especializados y Sprints de duración fija, para este TFG se ha adoptado un enfoque híbrido. Se mantienen los eventos y la filosofía de trabajo continuo, pero la duración y el objetivo de los Sprints se han adaptado a las fases ya definidas de investigación, planificación, desarrollo, operaciones y finalización.

Planificación de Sprints:

El ciclo de vida del proyecto se ha estructurado en 6 Sprints. La duración de estos es variable (entre 2 y 4 semanas) según la complejidad de cada fase y el calendario escolar (incluyendo periodos vacacionales como Semana Santa o Feria).

La distribución es la siguiente:

| Sprint | Periodo | Foco Principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 02/02 – 22/02 | Fases de Investigación y Planificación |
| Sprint 2 | 22/02 – 11/03 | Análisis y diseño, y Automatización |
| Sprint 3 | 11/03 – 06/04 | Construcción (Fase I) |
| Sprint 4 | 06/04 – 24/04 | Construcción (Fase II) |
| Sprint 5 | 24/04 – 14/05 | Pruebas y preproducción, Despliegue, Análisis de los resultados |
| Sprint 6 | 14/05 – 23/05 | Finalización y Presentación |

###### Tabla 1: Planificación de Sprints

Se utilizará un Tablero Kanban digital (GitHub Projects) para visualizar el estado de cada tarea (To Do, In Progress, Done) dentro de cada Sprint.

## 3.2 PMBOK

Para la planificación de este trabajo también se ha adoptado el estándar PMBOK, centrándose especialmente en las áreas de gestión de cronograma, costes y riesgos.

La aplicación de esta metodología se refleja en los siguientes puntos:

- Costes: Se definen roles profesionales específicos como director, jefe de proyecto, analista y desarrollador para cada fase, permitiendo una estimación presupuestaria realista basada en estándares del sector.

- Riesgos: Mediante la identificación, evaluación cualitativa y cuantitativa, y la planificación de respuestas ante amenazas.

- Planificación Temporal: El seguimiento de tareas se apoya en herramientas como MS Project, asegurando que el desarrollo cumple con los plazos establecidos para el TFG.

## 3.3 Design Thinking

Además de Scrum y PMBOK, se ha optado por aplicar la metodología Design Thinking. A diferencia de los métodos tradicionales, que se centran solo en que el programa funcione técnicamente, Design Thinking permite enfocarse primero en entender y solucionar los problemas reales del usuario antes de empezar a escribir el código. En este proyecto su aplicación es adecuada porque configurar un PC a medida es una tarea complicada que suele generar muchas dudas al usuario, como el miedo a que las piezas no sean compatibles, el precio, qué componentes son mejores para los distintos usos, etc.

# 4. Herramientas para realización de actividades

A continuación, se detallan las diferentes herramientas y plataformas de software empleadas a lo largo del proyecto, ya sean para gestión y planificación, modelado, desarrollo técnico y elaboración documental o visual:

Microsoft Project: Herramienta usada la planificación temporal y la creación del diagrama de Gantt.

Clockify: Aplicación utilizada para la gestión del tiempo y el registro de las horas dedicadas a cada actividad. Este registro se ha dividido en seis partes para facilitar la visualización del tiempo real invertido en cada fase de la planificación temporal: investigación, planificación, desarrollo, operaciones, finalización y reunión.

Mural: Plataforma de apoyo visual empleada en las fases iniciales para el modelado de ideas y plasmar la aplicación de la metodología Design Thinking.

Antigravity: Entorno de desarrollo integrado (IDE) para la implementación del código.

Git: Sistema de control de versiones distribuido para la gestión del repositorio y el historial de cambios.

GitHub + GitHub Actions: Plataforma de alojamiento de código que, junto con GitHub Actions, permite implementar flujos de integración continua (CI) y despliegue continuo (CD).

Flamapy: Framework de código abierto basado en Python diseñado para el análisis automatizado, modelado y gestión de la variabilidad en líneas de productos de software.

Microsoft Word: Software utilizado para la redacción de la memoria del TFG.

Canva: Herramienta de diseño gráfico empleada para la elaboración de la presentación final del proyecto.

###### Ilustración 1: Mural Design Thinking

5. Fase de investigación

A continuación, se explica cómo se ha realizado la fase de investigación utilizando la metodología Design Thinking. La figura previa detalla fases del método, mostrando sin tachar aquellos conceptos que se han priorizado debido a su viabilidad y virtudes pedagógicas. El objetivo con esto es entender primero los problemas reales de los usuarios antes de empezar a programar. De esta forma, nos aseguraremos de dar valor al software a desarrollar y al proyecto.

## 5.1 Entendimiento y empatía

En esta fase, hemos intentado ponernos en el lugar del usuario para entender sus miedos a la hora de configurar un ordenador:

- Pérdida de tiempo al tener que comparar precios y rendimiento en webs distintas.

- Dificultad para saber cómo repartir el presupuesto, por ejemplo, tener 1000€ y no saber si gastar más en el procesador o en la tarjeta gráfica para no malgastar el dinero.

- Temor a comprar piezas que no funcionen juntas o que no encajen.

###### Ilustración 2: Story Board

Frustración al ver los requisitos técnicos de un videojuego o programa y no saber a qué piezas reales equivalen.

## 5.2 Definir

Una vez comprendidos los miedos del usuario, en esta fase nos centraremos en definir exactamente qué problemas reales va a solucionar nuestra aplicación, a partir de la investigación anterior:

- Es muy común que los usuarios gasten mal el dinero, por ejemplo, comprando procesadores muy caros junto a gráficas muy básicas, o fuentes de alimentación de mala calidad.

- Los configuradores actuales informan si algo es compatible o no, pero no ofrecen un feedback que explique al usuario el porqué del error.

- El usuario no sabe qué componentes equivalen a los requisitos que pide un videojuego o programa de edición.

- Existe una gran variedad de precios y stock en internet que obliga al usuario a comparar manualmente.

Este Impact Map nos ayudará a conectar el objetivo principal del proyecto con las funcionalidades:

| Por qué | Facilitar a usuarios la configuración de un PC compatible, ahorrando tiempo y dinero. |  |
| --- | --- | --- |
| Quién | Gamer o Estudiante | Comprador con poco presupuesto |
| Cómo | Evitando que compre piezas incompatibles o desequilibradas sin saberlo. | Optimizando su dinero y ahorrándole horas de búsqueda |
| Qué | Alertas con explicaciones del porqué del error. | Algoritmo de reparto de presupuesto. |

###### Tabla 1: Impact Map

###### Ilustración 10: Story Map

Usaremos un Story Map para organizar las funcionalidades que el usuario hará dentro de la aplicación:

## 5.3 Idear

En esta etapa, el objetivo principal es generar soluciones para los problemas definidos anteriormente. En primer lugar, se analizaron las alternativas ya existentes en el mercado, como los configuradores de PcComponentes, Coolmod o PCPartPicker:

|  | TFG | PcComponentes | PCPartPicker | Coolmod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Selector de componentes de PC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Buscar el "punto medio" presupuestario entre componentes | SÍ | NO | NO | NO |
| Reparto automático de dinero para asignar porcentajes lógicos: 40% GPU, 25% CPU, etc. | SÍ | NO | NO | NO |
| Generador de presupuestos/configuraciones base (Streamer, Programador, Gamer) | SÍ | NO | NO | SÍ |
| Notificaciones educativas de configuración | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| El sistema deduce los requisitos y recomienda la mejor opción | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
| Cálculo del consumo energético | SÍ | NO | SÍ | NO |
| Comparador de precios | SÍ | NO | SÍ | NO |

###### Tabla 2: Comparativas alternativas del mercado

Se observó que, aunque estas herramientas son muy buenas validando la compatibilidad, carecen de funciones dinámicas como la optimización de presupuesto. Para cubrir estas carencias, se realizó una lluvia de ideas (Brainstorming) orientada a aportar un valor extra. Las ideas principales que surgieron para el configurador fueron:

- Algoritmo de reparto de presupuesto: Una función que asigne automáticamente porcentajes lógicos de dinero a cada pieza o para evitar desequilibrios entre componentes.

- Generador de presupuestos base: Plantillas automáticas según el uso (Gamer, Programador, etc.).

- Cálculo de consumo energético: Suma automática de los vatios (W) para recomendar la fuente de alimentación correcta.

## 5.4 Decidir

Tras la generación de ideas, se tomaron decisiones para definir el Producto Mínimo Viable (MVP).

Para decidir qué funcionalidades desarrollar se evaluó el valor que aporta cada idea frente a la complejidad de programarla. Las decisiones tomadas fueron las siguientes:

Ideas seleccionadas (Alto Impacto / Esfuerzo Asumible):

- Algoritmo de asignación de presupuesto: Seleccionado por ser el núcleo diferenciador de la aplicación con respecto al resto de competidores.

- Notificaciones educativas: Seleccionados porque resuelven el miedo del usuario a equivocarse.

- Deducción de una petición y recomendación de la mejor opción: Se selecciono por su alto impacto en la experiencia de usuario. Permite que el sistema traduzca automáticamente un requisito de software (por ejemplo, "Quiero jugar a Cyberpunk") en una recomendación de hardware

- Cálculo del consumo energético: Seleccionado por ser una funcionalidad útil y técnicamente sencilla de implementar mediante la suma de vatios.

- Comparador de precios: Útil para cumplir el objetivo de ahorrar tiempo al usuario.

Ideas descartadas o simplificadas (Bajo Impacto / Esfuerzo Muy Alto):

- Validación de espacio físico: Se descartó esta idea, presente en fases iniciales, debido a la dificultad de mantener una base de datos actualizada con las dimensiones de cada pieza.

- Cálculo de cuellos de botella: Se descartó esta idea, también presente en fases iniciales, por la dificultad supuesta a la hora de calcular los rendimientos de los componentes.

## 5.5 Prototipar

Crear el software con las funcionalidades más básicas y primarias junto a fotos que corroboren que se ha realizado correctamente.

## 5.6 Validar

Realizar las actividades oportunas con el cliente para corroborar que el software creado cumple con sus expectativas como pueden ser una encuesta o una serie de preguntas de menos a más para comprobar que cumple con todo lo que quiere el cliente.

## 5.7 Retrospectiva

Explicar los problemas que han surgido durante esta etapa y el número de sprints necesarios para que tenga éxito.

# 10. Bibliografía

Benavides, D., Segura, S., & Ruiz-Cortés, A. (2010). Automated analysis of feature models 20 years later: A literature review. Information Systems, 615-636.

Blecker, T., & Abdelkafi, N. (2006). Mass customization: state-of-the-art and challenges. En T. Blecker, & N. Abdelkafi, Mass customization: challenges and solutions (págs. 1-25). Boston, MA: Springer US.

Felfernig, A., Hotz, L., Bagley, C., & Tiihonen, J. (2014). Knowledge-based configuration: From research to business cases. Waltham, MA: Newnes.

Junta de Andalucía. (2023). INSTRUCCIÓN SOBRE PERFILES, PRECIOS DE REFERENCIA Y DESGLOSE DE COSTES EN CONTRATOS TIC.

https://ide.flamapy.org/

La definición de esta metodología se detalla más adelante en el apartado “3.3 Design Thinking”

La definición y estructuración de estos perfiles se fundamenta en el estándar PMBOK (donde la figura de "director" se asimila a la del "patrocinador" o sponsor del proyecto). La aplicación de este marco metodológico se explica en el apartado 3.2 de este documento.

Un Sprint es el ciclo de iteración básico definido en la metodología ágil Scrum, la cual se detalla más adelante en el apartado “3.1 Scum”.

https://support.microsoft.com/es-es/office/instalar-project-7059249b-d9fe-4d61-ab96-5c5bf435f281

https://clockify.me/

https://app.mural.co/

https://antigravity.google/

https://git-scm.com/

https://github.com/

https://github.com/features/actions

https://ide.flamapy.org/

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/word

https://www.canva.com/

###### Las ideas descartadas o simplificadas son aquellas que se muestran en “Ilustración 1: Mural Design Thinking” como tachadas